Приложение №1

утвержден  
постановлением администрации

Тазбичинского сельского поселения   
от 19.05.2022 № 3

**ПЛАН-ГРАФИК**

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **услуги,**  **предоставляемой администрацией сельского поселения (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г.**  **№ 600)** | **Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с административным регламентом)** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг** | | | | |
| **Размещение информации о муниципальной услуге на официальном сайте и в СМИ** | **Размещение на официальном сайте форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования** | **Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ** | **Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги** | **Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕПГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации)** |
|  | Выдача разрешений на проведение землеустроительных работ | Выдача разрешений на проведение землеустроительных работ | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление выписки из похозяйственней книги | Предоставление выписки из похозяйственней книги | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Выдача справок (с места жительства, о составе семьи, иных справок) | Выдача справок (с места жительства, о составе семьи, иных справок) | Секретарь-машинист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия | Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником | Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Предоставление порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |
|  | Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов | Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов | Главный специалист | 1 июня 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 10 июля 2022 | 1 августа 2022 |